Plum3

Roadmap administrative officielle

Préparation vers la publication 1.0.0 — Google Play et Windows

Document de suivi à mettre à jour avant chaque publication et après chaque validation officielle.

PH3YNYX.STUDIO

Informations générales

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Projet | Plum3 |
| Version cible | 1.0.0 — à confirmer dans les métadonnées avant le premier AAB |
| Version actuellement vérifiée | 0.1.0 |
| Statut général | En validation |
| Plateformes | Android / Google Play / Windows |
| Responsable | Phey-Nyx |
| Dernière vérification | 2026-07-20 America/Toronto |

Règle de lecture

Le statut décrit l'avancement. Le niveau de preuve décrit où la validation a été obtenue. Une action peut être terminée localement tout en restant à répéter après distribution officielle.

| Niveau de preuve | Signification |
| --- | --- |
| Vérifié dans le dépôt | Code, configuration ou tests automatisés examinés. |
| Validé avec un build debug | Artefact local installé et vérifié. |
| Validé sur appareil réel | Test manuel confirmé sur un appareil identifié. |
| À répéter après distribution officielle | Preuve locale acquise; canal officiel encore non testé. |
| Non testé | Aucune preuve disponible. |

État actuel et périmètre

Le périmètre Android actuel est validé avec un APK local/debug. Les étapes restantes concernent la signature, les déclarations, les artefacts officiels et la répétition des tests après distribution.

| Plateforme | État | Preuve actuelle | À répéter après distribution |
| --- | --- | --- | --- |
| Android | Fonctionnel | Build debug et Nothing Phone | Oui — Google Play |
| Google Play | Préparation administrative | Compte et identité confirmés | Oui — AAB, tests, production |
| Windows | Build local disponible | MSI standard et contrôles locaux | Oui — Store et machine dédiée |

Validations déjà obtenues

| Sujet | Statut | Preuve | Résultat |
| --- | --- | --- | --- |
| Bibliothèque Android | Terminé | Appareil réel | Persistance confirmée après arrêt, redémarrage, mise à jour de sécurité et adb install -r. |
| Export DOCX Android | Terminé | Appareil réel | Enregistrement Android, Google Docs mobile, partage et transfert vers Ph3yNyx-os confirmés. |
| Annulation DOCX | Terminé | Appareil réel | Retour dans Plum3 sans erreur; fichiers temporaires supprimés. |
| Interface Android | Terminé | Appareil réel | Actions Markdown et export visuellement alignées sur Nothing Phone. |
| PDF Android | Hors périmètre | Dépôt | Maintenu désactivé sans moteur de remplacement. |
| Exports Windows | Terminé | Dépôt | PDF et DOCX conservés sur Windows. |

Roadmap administrative vers 1.0.0

Suivre les étapes dans l'ordre et consigner toute preuve nouvelle dans le journal des décisions.

| # | Action | Statut | Preuve | Responsable | Résultat attendu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Confirmer version publique 1.0.0, versionCode initial et règle d'incrémentation. | À faire | Dépôt | Phey-Nyx | Identité de release figée. |
| 2 | Auditer permissions, données, stockage et politique du build release. | À faire | Non testé | Phey-Nyx / Codex | Déclarations fiables. |
| 3 | Créer la clé d'envoi Android hors du dépôt et la sauvegarder. | À faire | Non testé | Phey-Nyx | Signature possible. |
| 4 | Configurer, générer et vérifier l'AAB release signé. | À faire | Non testé | Phey-Nyx / Codex | Artefact testable. |
| 5 | Préparer fiche, assets et déclarations Google Play. | À faire | Non testé | Phey-Nyx | Piste interne prête. |
| 6 | Installer depuis Google Play et répéter les tests produit. | À faire | À répéter officiel | Phey-Nyx | Preuves de distribution. |
| 7 | Lancer le test fermé avec 15 à 18 testeurs visés. | À faire | Non testé | Phey-Nyx | Au moins 12 actifs pendant 14 jours. |
| 8 | Finaliser signature, identité, assets et validation Microsoft Store. | En validation | Dépôt | Phey-Nyx / Codex | Parcours Windows explicite. |
| 9 | Décider de la production et archiver les preuves officielles. | À faire | Non testé | Phey-Nyx | Publication traçable. |

Publication officielle — Google Play

Éléments déjà confirmés

Compte Google Play Console créé et vérifié.

Vérification d'identité terminée; nom public confirmé : Ph3yNyx.Studio.

Courriel de soutien choisi : phey.rainville@hotmail.com.

Site officiel confirmé : https://ph3ynyx.dev/.

Identifiant Android cohérent : os.ph3ynyx.plum3; publication initiale arm64-v8a.

Checklist à suivre

| Domaine | Action | Statut | Preuve actuelle | Dépendance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programme | Confirmer les règles développeur et Play App Signing. | À faire | Compte existant | Avant téléversement |
| Version | Confirmer versionName, versionCode et incrémentation. | À faire | 0.1.0 vérifiée | Avant AAB |
| Permissions | Auditer INTERNET, flux de données et cleartext du release. | À faire | Non testé release | Avant Data safety |
| Confidentialité | Refaire l'audit et relier politique et build final. | À faire | Politique accessible | Avant soumission |
| Signature | Créer keystore, certificat et vérifier la signature. | À faire | Non testé | Avant AAB |
| AAB | Construire, inspecter, tester et archiver l'AAB signé. | À faire | APK debug seulement | Après signature |
| Assets | Créer icône 512, image 1024x500 et captures réelles. | À faire | Icône lanceur validée | Avant piste interne |
| Déclarations | Sécurité des données, IARC, accès, publicité et contenus. | À faire | Comportement local inspecté | Avant piste interne |
| Tests | Piste interne, mise à jour officielle et test fermé. | À faire | Local/debug validé | Après AAB |

Tests à répéter après distribution

| Parcours | Preuve locale acquise | Preuve officielle attendue |
| --- | --- | --- |
| Persistance | Quatre documents Markdown survivent à adb install -r. | Mise à jour depuis Google Play. |
| Export DOCX | Enregistrement, Google Docs, partage et transfert confirmés. | Même parcours depuis l'application distribuée. |
| Partage Markdown | Fichier réel partagé vers applications compatibles. | Même partage depuis l'application distribuée. |
| Hors ligne | Validé avec APK local/debug. | Validation après installation Google Play. |

Publication officielle — Windows

Éléments déjà confirmés

Publisher display name confirmé : Ph3yNyx.studio.

Icône Windows multirésolution validée.

MSI x64 standard généré; installation silencieuse, lancement et désinstallation exercés localement.

Exports PDF et DOCX conservés sur Windows.

Checklist à suivre

| Domaine | Action | Statut | Preuve actuelle | Dépendance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partner Center | Réserver Plum3 et confirmer Package Identity / Publisher. | À faire | Publisher display name confirmé | Accès Partner Center |
| Signature | Signer MSI et exécutables avec un certificat accepté. | À faire | Artefacts non signés | Certificat |
| Build Store | Construire MSI Store avec WebView2 hors ligne. | En validation | MSI standard généré | Configuration Store |
| Distribution | Fournir URL HTTPS versionnée et immuable du MSI. | À faire | Non testé | Hébergement |
| Validation | Tester sur machine dédiée et exécuter WACK. | À faire | Contrôles locaux partiels | Environnement dédié |
| Fiche | Définir marchés, prix, catégorie, âge et notes. | À faire | Descriptions FR/EN rédigées | Décisions Phey-Nyx |
| Assets | Préparer logos, tuiles et captures Aube/Nuit. | À faire | Icône source disponible | Production visuelle |
| Politique | Publier et vérifier support et confidentialité. | À faire | Site intégré | URLs publiques |

Administratif, blocages et décisions

Éléments administratifs

| Élément | État | Valeur ou décision | Action suivante |
| --- | --- | --- | --- |
| Identité publique | Terminé | Ph3yNyx.Studio / Ph3yNyx.studio selon la plateforme. | Conserver la forme exigée par chaque store. |
| Courriel de soutien | Terminé | phey.rainville@hotmail.com. | Tester les liens avant soumission. |
| Site officiel | Terminé | https://ph3ynyx.dev/. | Vérifier disponibilité publique. |
| Politique | En validation | URL présente dans l'application. | Relire contre le build final. |
| Archives | À faire | AAB/MSI, SHA-256, certificats, notes et déclarations. | Créer un emplacement de conservation. |

Blocages réels

| Blocage | Type | Impact | Résolution attendue |
| --- | --- | --- | --- |
| Clé d'envoi et signature Android | Technique / administratif | Empêche AAB officiel. | Créer, sauvegarder et vérifier. |
| Audit release et déclarations | Publication | Empêche données fiables dans Play Console. | Auditer build final et politique. |
| AAB, piste interne et test fermé | Publication | Empêche la production Google Play. | Téléverser puis exécuter les tests. |
| Signature et validations Microsoft | Administratif | Empêche soumission Store complète. | Certificat, Partner Center, WACK, machine dédiée. |

Journal des décisions

| Date | Décision | Raison | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-20 | Geler le code Android actuel. | Périmètre validé localement et sur appareil réel. | Changer seulement pour un bogue réel ou une exigence de publication. |
| 2026-07-20 | Maintenir PDF désactivé sur Android. | printpdf ARM64 échoue; aucun moteur alternatif n'est ajouté. | Ne pas promettre PDF Android publiquement. |
| 2026-07-20 | Conserver PDF et DOCX sur Windows. | Comportement Windows distinct et validé. | Documenter la différence plateforme. |
| 2026-07-20 | Préparer la cible 1.0.0. | Décision de Phey-Nyx avant publication officielle. | Confirmer version et versionCode avant AAB. |

Résumé officiel

Plum3 est prêt à entrer dans sa phase de publication administrative. Les fonctions Android prévues ont été validées localement et sur appareil réel; la priorité devient la signature, les déclarations, les artefacts officiels et les tests après distribution.

Prochaine étape principale

Phey-Nyx confirme la version publique 1.0.0 et le versionCode initial, puis crée la clé d'envoi Android hors du dépôt. Cette action débloque l'AAB release et la piste interne Google Play.

Plum3

Roadmap administrative officielle

Préparation vers la publication 1.0.0 — Google Play et Windows

Document de suivi à mettre à jour avant chaque publication et après chaque validation officielle.

PH3YNYX.STUDIO

---

Informations générales

Champ	Valeur

Projet	Plum3

Version cible	1.0.0

Version actuellement vérifiée	1.0.0

Statut général	Publication en préparation

Plateformes	Android / Google Play / Windows

Responsable	Phey-Nyx

Dernière vérification	2026-07-20 (America/Toronto)

---

Règle de lecture

Le statut décrit l'avancement.

Le niveau de preuve indique où la validation a réellement été obtenue.

Niveau de preuve	Signification

Vérifié dans le dépôt	Code, configuration ou tests automatisés examinés.

Validé avec un build release	Artefact signé généré et vérifié localement.

Validé sur appareil réel	Test manuel confirmé sur un appareil identifié.

À répéter après distribution officielle	Validation locale obtenue; Google Play ou Microsoft Store non encore validé.

Non testé	Aucune preuve disponible.

---

État actuel et périmètre

Le périmètre Android est maintenant validé avec un APK Release signé installé sur un Nothing Phone.

Les prochaines étapes concernent principalement la publication officielle.

Plateforme	État	Preuve actuelle	À répéter après distribution

Android	✅ Fonctionnel	APK Release signé + Nothing Phone	Oui

Google Play	Configuration en cours	Application créée	Oui

Windows	Build local disponible	MSI validé localement	Oui

---

Validations déjà obtenues

Sujet	Statut	Preuve	Résultat

Bibliothèque Android	✅ Terminé	Appareil réel	Persistance confirmée

Export DOCX Android	✅ Terminé	Appareil réel	Fonctionnel

Annulation DOCX	✅ Terminé	Appareil réel	Fonctionnel

Interface Android	✅ Terminé	Appareil réel	Validée

Correctif dialogues français	✅ Terminé	Appareil réel	Validation visuelle

APK Release signé	✅ Terminé	Build Release	Signature v2 valide

Installation Release	✅ Terminé	Nothing Phone	Mise à jour réussie

PDF Android	Hors périmètre	Dépôt	Désactivé

Exports Windows	✅ Terminé	Dépôt	PDF et DOCX conservés

---

Roadmap administrative vers 1.0.0

#	Action	Statut	Preuve	Responsable	Résultat attendu

1	Confirmer version 1.0.0 et versionCode	✅ Terminé	Dépôt	Phey-Nyx	Version figée

2	Auditer permissions et confidentialité	✅ Terminé	Dépôt	Phey-Nyx / Codex	Déclarations fiables

3	Créer la clé d'envoi Android	✅ Terminé	Build Release	Phey-Nyx	Signature possible

4	Générer et vérifier l'AAB/Release signé	🟡 En validation	Build Release	Phey-Nyx / Codex	Artefact officiel

5	Préparer fiche Google Play	🟡 En cours	Console Play	Phey-Nyx	Fiche complète

6	Installer depuis Google Play	⬜ À faire	Officiel	Phey-Nyx	Validation officielle

7	Test fermé	⬜ À faire	Non testé	Phey-Nyx	12 testeurs / 14 jours

8	Finaliser Microsoft Store	🟡 En validation	Dépôt	Phey-Nyx / Codex	Publication Windows

9	Publier et archiver	⬜ À faire	Officiel	Phey-Nyx	Publication officielle

---

Publication officielle — Google Play

Éléments déjà confirmés

✅ Compte Google Play Console créé.

✅ Vérification d'identité terminée.

✅ Nom public : Ph3yNyx.Studio.

✅ Courriel : phey.rainville@hotmail.com

✅ Site officiel : https://ph3ynyx.dev/

✅ Politique de confidentialité publiée.

✅ Identifiant Android confirmé : os.ph3ynyx.plum3

✅ Version : 1.0.0

✅ versionCode : 1

✅ Keystore créé hors dépôt.

✅ Signature Android configurée.

✅ APK Release signé validé.

✅ Signature v2 vérifiée.

✅ Application Google Play créée.

✅ Règles développeur acceptées.

---

Checklist Google Play

Domaine	Statut	Preuve

Programme développeur	✅	Confirmé

Version	✅	1.0.0

Permissions	✅	Audit terminé

Politique confidentialité	🟡	À mettre à jour avant publication

Signature	✅	Release signée

AAB officiel	🟡	Génération finale

Assets	🟡	Icône validée, reste captures

Déclarations	⬜	À remplir

Data Safety	⬜	À remplir

IARC	⬜	À remplir

Test interne	⬜	Facultatif

Test fermé	⬜	Obligatoire

---

Tests à répéter après Google Play

Parcours	Statut actuel	Validation officielle

Persistance	✅	À refaire

DOCX	✅	À refaire

Partage Markdown	✅	À refaire

Hors ligne	✅	À refaire

Dialogues français	✅	À refaire

---

Publication officielle — Windows

Éléments confirmés

✅ Publisher confirmé.

✅ Icône Windows validée.

✅ MSI généré.

✅ Installation validée.

✅ Désinstallation validée.

✅ PDF Windows.

✅ DOCX Windows.

---

Checklist Windows

Domaine	Statut

Partner Center	⬜

Signature MSI	⬜

Build Store	🟡

Distribution HTTPS	⬜

Validation WACK	⬜

Machine dédiée	⬜

Fiche Store	🟡

Assets	🟡

Politique	🟡

---

Administratif

Élément	État

Identité publique	✅

Courriel support	✅

Site officiel	✅

Politique confidentialité	🟡 Mise à jour mineure restante

Archives Release	⬜

---

Blocages réels

Blocage	Impact	Priorité

AAB officiel final	Empêche le téléversement	Haute

Déclarations Google Play	Empêche la soumission	Haute

Test fermé	Bloque la production	Haute

Signature Microsoft	Bloque Windows Store	Moyenne

---

Journal des décisions

Date	Décision

2026-07-20	Version officielle fixée à 1.0.0

2026-07-20	versionCode initial fixé à 1

2026-07-20	applicationId confirmé : os.ph3ynyx.plum3

2026-07-20	Permission INTERNET conservée uniquement pour le site, la politique de confidentialité et le courriel

2026-07-20	Keystore Android créé hors dépôt

2026-07-20	Signature Release Android validée

2026-07-20	APK Release installé sur Nothing Phone

2026-07-20	Correctif des dialogues français validé sur appareil réel

2026-07-20	PDF Android reste désactivé

2026-07-20	PDF et DOCX restent disponibles sous Windows

---

Résumé officiel

Plum3 est désormais dans sa phase finale de préparation à la publication.

Toutes les fonctionnalités prévues pour la version 1.0.0 Android ont été validées localement et sur appareil réel.

La version est figée en 1.0.0, l'identité de l'application est confirmée (os.ph3ynyx.plum3), la signature Android est opérationnelle et l'APK Release a été installé avec succès sur un Nothing Phone.

Les prochaines étapes concernent principalement Google Play (AAB définitif, déclarations, fiche Store et test fermé) ainsi que la finalisation de la publication Windows.

---

Prochaine étape principale

Finaliser la fiche Google Play (Data Safety, IARC, captures et AAB), lancer le test fermé avec au moins 12 testeurs pendant 14 jours, puis demander l'accès à la production. 🚀